**План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения**

МБУК Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области

С. Новопервомайское, ул. Клубная 11-а(наименование, адрес)

на 2016-2020 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО****Администрация Новопервомайского сельсовета** **Глава администрации Д.Н. Буров** **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.** | **УТВЕРЖДАЮ****Руководитель организации****Директор МБУК Л.А. Веймер****«07» июня 2016 г.** | **СОГЛАСОВАНО****Начальник ООСОН** **Татарского района**  **Ю.В. Игнатова** **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование мероприятий по адаптации** | **Категории****МГН****(К,О,С,Г,У)** |  **ВИД****работы** |  **ЭТАП****работы\*** | **Необходимое****финансирование** | **Срок****исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Организационные мероприятия:** |  |  | 1-этап |  | 2016 год | Директор МБУК |
| **1.1.** | Создать комиссию по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. Составить; паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, анкету обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.  |  |  |  | **-** |  |  |
| **2.** | **Приобретение технических средств адаптации** |  |  | 1-этап |  | 2017-2018 год | Директор МБУК |
| **2.1** | Трафарет для рисовки знака стоянки для инвалидов (МЕСТО) | Все категории | Оснащение оборудованием |  | 3500 руб. | 2017год. | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  | Пандус для преодоления препятствия высот | (К,О,Г,У) | Оснащение оборудованием |  | 2шт. х17100 руб. =34200 | 2018 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  | Противоскользящее покрытие (накладка на ступень резиновая) | Все категории | Оснащение оборудованием |  | 5шт.х 900 руб=4000 руб. | 2017 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  | Наклейка информационная (направления движения вход, выход, туалет) | **(**К,О,Г,У) | Оснащение оборудованием |  | 4шт х 100руб.=400 руб | 2017 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  |  Знак для инвалидов в зрительном зале | **(**К,О,Г,У) | Оснащение оборудованием |  | 250 руб. | 2017 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  | Стенд информационный (4 кармана) | **(**К,О,Г,У) | Оснащение оборудованием |  | 5560 руб. | 2018 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
| **3.** | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **По территории объекта** | **(**К,О,Г,У) |  | 2-этап |  | 2019 год | Директор МБУК |
|  |  |  | Текущий ремонт |  |  |  |  |
| **3.2** | **По входу в здание** | (К,О,Г,У) | Капитальный ремонт крыльца, входной площадки | 2 этап | 500 000 руб. | 2018-2020 год | Администрация Новопервомайского сельсовета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **По путям движения в здании, включая пути эвакуации** | **(**К,О,Г,У) | Текущий ремонт | 2 этап |  | 2019-2018 год | Директор МБУК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** | **По зоне оказания услуг** | **(**К,О,Г,У) | Капитальный ремонт кровли здания | 2 этап | 18745800,1 руб. | 2019-2020 год | Администрация Новопервомайского сельсовета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.5** | **По санитарно-гигиеническим помещениям** | **(**К,О,Г,У) | Капитальный ремонт. Установить ёмкость для слива, проложить трубы | 2 этап | 80 000 руб. | 2018 -2020 год  | Администрация Новопервомайского сельсовета |
| **3.6** | **По системе информации** |  |  | 2 этап |  |  | Директор МБУК |
|  | Стенд информационный (4 кармана) | (К,О,У,Г) | Оснащение оборудованием | 2-этап | 5560 руб | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Состояние доступности объекта для МГН** | **К** | **О** | **С** | **Г** | **У** |
| **-на начало планового периода** | ДУ  | ДУ | ВДН | ДУ | ДУ |
| **-по завершении 1-го этапа плана адаптации\*** | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| **-по завершении 2-го этапа адаптации\*\*** | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У –** **лица с умственными нарушениями.**

Указывается: **ДП** - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); **ДЧ** - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); **ДУ** - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); **ВНД** – временно недоступно.