**План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения**

МБУК Новопервомайского сельсовета Татарского района Новосибирской области

С. Новопервомайское, ул. Клубная 11-а(наименование, адрес)

на 2016-2020 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Администрация Новопервомайского сельсовета**  **Глава администрации Д.Н. Буров**  **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Руководитель организации**  **Директор МБУК Л.А. Веймер**  **«07» июня 2016 г.** | **СОГЛАСОВАНО**  **Начальник ООСОН**  **Татарского района**  **Ю.В. Игнатова**  **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | | **Наименование мероприятий по адаптации** | | **Категории**  **МГН**  **(К,О,С,Г,У)** | | **ВИД**  **работы** | **ЭТАП**  **работы\*** | | **Необходимое**  **финансирование** | | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | | **Организационные мероприятия:** | |  | |  | 1-этап | |  | | 2016 год | Директор МБУК |
| **1.1.** | | Создать комиссию по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. Составить; паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, анкету обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. | |  | |  |  | | **-** | |  |  |
| **2.** | | **Приобретение технических средств адаптации** | |  | |  | 1-этап | |  | | 2017-2018 год | Директор МБУК |
| **2.1** | | Трафарет для рисовки знака стоянки для инвалидов (МЕСТО) | | Все категории | | Оснащение оборудованием |  | | 3500 руб. | | 2017год. | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  | | Пандус для преодоления препятствия высот | | (К,О,Г,У) | | Оснащение оборудованием |  | | 2шт. х17100 руб. =34200 | | 2018 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  | | Противоскользящее покрытие (накладка на ступень резиновая) | | Все категории | | Оснащение оборудованием |  | | 5шт.х 900 руб=4000 руб. | | 2017 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  | | Наклейка информационная (направления движения вход, выход, туалет) | | **(**К,О,Г,У) | | Оснащение оборудованием |  | | 4шт х 100руб.=400 руб | | 2017 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  | | Знак для инвалидов в зрительном зале | | **(**К,О,Г,У) | | Оснащение оборудованием |  | | 250 руб. | | 2017 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
|  | | Стенд информационный (4 кармана) | | **(**К,О,Г,У) | | Оснащение оборудованием |  | | 5560 руб. | | 2018 год | Глава администрации Д.Н. Буров, Директор МБУК |
| **3.** | | **Ремонтные работы:** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **3.1** | | **По территории объекта** | | **(**К,О,Г,У) | |  | 2-этап | |  | | 2019 год | Директор МБУК |
|  | |  | |  | | Текущий ремонт |  | |  | |  |  |
| **3.2** | | **По входу в здание** | | (К,О,Г,У) | | Капитальный ремонт крыльца, входной площадки | 2 этап | | 500 000 руб. | | 2018-2020 год | Администрация Новопервомайского сельсовета |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **3.3** | | **По путям движения в здании, включая пути эвакуации** | | **(**К,О,Г,У) | | Текущий ремонт | 2 этап | |  | | 2019-2018 год | Директор МБУК |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **3.4** | | **По зоне оказания услуг** | | **(**К,О,Г,У) | | Капитальный ремонт кровли здания | 2 этап | | 18745800,1 руб. | | 2019-2020 год | Администрация Новопервомайского сельсовета |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **3.5** | | **По санитарно-гигиеническим помещениям** | | **(**К,О,Г,У) | | Капитальный ремонт. Установить ёмкость для слива, проложить трубы | 2 этап | | 80 000 руб. | | 2018 -2020 год | Администрация Новопервомайского сельсовета |
| **3.6** | | **По системе информации** | |  | |  | 2 этап | |  | |  | Директор МБУК |
|  | | Стенд информационный (4 кармана) | | (К,О,У,Г) | | Оснащение оборудованием | 2-этап | | 5560 руб | | 2018 |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **Состояние доступности объекта для МГН** | | **К** | | **О** | | | **С** | | **Г** | | **У** |
| **-на начало планового периода** | | ДУ | | ДУ | | | ВДН | | ДУ | | ДУ |
| **-по завершении 1-го этапа плана адаптации\*** | | ДЧ | | ДЧ | | | ДЧ | | ДЧ | | ДЧ |
| **-по завершении 2-го этапа адаптации\*\*** | | ДП | | ДП | | | ДП | | ДП | | ДП |

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У –** **лица с умственными нарушениями.**

Указывается: **ДП** - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); **ДЧ** - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); **ДУ** - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); **ВНД** – временно недоступно.